| UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2023

(kèm Công văn số       /STTTT-CNTTVT  ngày    tháng    năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)

| TT | Cơ quan/Đơn vị | Tên nhiệm vụ | Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Công văn số 2082/UBND-KGVX ngày 13/6/2023 (Có/Chưa có) | Kết quả thực hiện năm 2023 | Đánh giá kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sở Công Thương | Tăng cường hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt | Kế hoạch số 1733/KH-SCT ngày 07/07/2023 | - Thực hiện thí điểm mô hình chợ 4.0. 06 tháng đầu năm 2023 đã công bố thêm 4 chợ 4.0. Đến nay trên địa bàn thành phố có tổng cộng 18 chợ 4.0. - Ngày 17/3/2023, Sở Công Thương có Công văn số 607/SCT-QLTM đề nghị UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố phối hợp tăng cường triển khai hoạt động Thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, đặc biệt là các chợ chưa công bố 4.0. - Triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đến 14 siêu thị, 5 trung tâm thương mại và 162 cửa hàng tiện lợi kinh doanh theo chuỗi. - Ngày 10/3/2023, Sở Công Thương có Công văn số 554/SCT-QLTM đề nghị các Thương nhân đầu mối xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu, các tổng đại lý, đại lý phân phối xăng dầu và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hưởng ứng triển khai hoạt động Thanh toán không dùng tiền mặt. - Đa số các cơ sở kinh doanh bán buôn mặt hàng gas đã triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. - Công ty Điện lực TP Cần Thơ triển khai ký kết hợp đồng với các Ngân hàng/Tổ chức trung gian (NH/TCTG) để mở rộng nhiều kênh thanh toán tiện ích cho khách hàng, khách hàng có thể thanh toán tiền điện trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi, an toàn, tiện lợi và không mất phí thanh toán. - Ngày 07/3/2023, Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và VNPT Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Thanh toán không dùng tiền mặt trong đoàn viên, thanh niên trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại Trường Cao đăng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. | Đang thực hiện |
|  | Sở Giáo dục và Đào tạo | Xây dựng Trung tâm điều hành giáo dục thông minh | Chưa có | Đã ra mắt Trung tâm điều hành giáo dục thông minh vnEdu IOC vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 | Hoàn thành |
|  | Sở Xây dựng | Hệ thống CSDL cấp thoát nước lên Nền tảng quy hoạch không gian thành phố (SPP) | Không xây dựng Kế hoạch chỉ có Công văn số 2074/UBND-XDĐT ngày 31/5/2022 của UBND thành phố về việc triển khai thự chiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống cấp nước sạch đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ | Ban Quản lý dự án ODA (là đơn vị chủ trì) thực hiện các gói thầu của dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị (Dự án 3), trong đó có gói thầu xây dựng Nền tảng quy hoạch không gian thành phố (SPP). Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp số liệu tích hợp CSDL cấp nước, thoát nước lên Nền tảng quy hoạch không gian thành phố (SPP) chuyển đổi số của thành phố. | Đang thực hiện |
|  | Sở Khoa học và Công nghệ | Hồ sơ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ | Kế hoạch số 856/KH-SKHCN ngày 06/07/2023 | Đang xây dựng cơ sở dữ liệu Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) trên địa thành phố | Đang thực hiện |
|  | Sở Nội vụ | Chuyển đổi số trong quản lý thi đua, khen thưởng | Kế hoạch số số 1872/KH-SNV ngày 30/06/2023 | Đã thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thi đua, khen thưởng. 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện số hóa 225 kết quả. Đồng thời số hóa các quyết định còn hiệu lực từ năm 2008-2018. Đến nay đã nhập liệu trên phần mềm số hóa được hơn 4.000/5.100 quyết định còn hiệu lực. Tiếp tục thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thi đua, khen thưởng; Đồng thời rà soát kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực để thực hiện việc số hóa lĩnh vực Thi đua, khen thưởng. | Đang thực hiện |
|  |  | Chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, công chức và viên chức |  | Hiện thành phố đã hoàn thành thực hiện đồng bộ dữ liệu CBCCVC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hỗ trợ việc hoàn chỉnh dữ liệu theo thời gian thực tế để đảm bảo dữ liệu luôn “Đúng – Đủ - Sạch – Sống” và thực hiện thủ tục để nâng cấp hoặc thuê phần mềm/ CSDL về CBCCVC bảo đảm đủ điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu NDXP | Hoàn thành |
|  | Sở Tư pháp | Số hóa sổ hộ tịch lịch sử | Kế hoạch số 2214/KH-STP ngày 17/07/2023 | Ngày 13/10/2023 Sở Tư pháp đã chủ trì mời các đơn vị gồm: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư họp về việc số hóa dữ liệu hộ tịch đang lưu trữ tại Sở Tư pháp. Tại cuộc họp các Sở đã thống nhất đề nghị cấp kinh phí theo lộ trình từ nguồn kinh phí thường xuyên của thành phố (kinh phí do Sở Tài chính quản lý) để thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch đang lưu trữ tại Sở Tư pháp. Theo đó, Sở Tài chính đề nghị phải có chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất cho thuê đơn vị cung cấp dịch vụ số hóa sổ hộ tịch. Ngày 23/10/2023 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 3245/STP-VP về việc xin chủ trương thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch đang lưu trữ tại Sở Tư pháp và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương thuê đơn vị cung cấp dịch vụ số hóa dữ liệu hộ tịch tại Công văn số 4489/UBND-NC ngày 03/11/2023. Hiện nay, Sở Tư pháp đã dự trù kinh phí thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch cho năm 2024 Tính đến ngày 13/11/2023 toàn thành phố Cần Thơ đã nhập dữ liệu hộ tịch lịch sử và đăng ký mới được hơn 2.149.860 trường hợp trong đó: 1.346.051 trường hợp đăng ký khai sinh; 278.358 trường hợp đăng ký khai tử; 378.303 trường hợp đăng ký kết hôn; 409 trường hợp đăng ký đăng ký giám hộ; 2.570 trường hợp đăng ký đăng ký nhận cha, mẹ, con; 133.189 trường hợp đăng ký yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 1.553 trường hợp đăng ký ghi chú ly hôn; 9.274 trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; 08 trường hợp đăng ký chấm dứt giám hộ, 145 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước... | Đang thực hiện |
|  | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | Thực hiện chi trả trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt | Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 22/5/2023 | Đã có 9/9 quận, huyện triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các dịch vụ chi trả tổ chức cấp tài khoản ngân hàng cho 4.387 đối tượng bảo trợ xã hội, trên tổng số 41.768 đối tượng chiếm tỷ lệ 10,5%; cấp tài khoản ngân hàng cho 1.096 đối tượng người có công, trên tổng số 4.305 đối tượng chiếm tỷ lệ 23,79%. Trong tháng 11 đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho 1.024 đối tượng người có công với cách mạng và 7.667 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. | Đang thực hiện |
|  |  | Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội |  | Đã rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu đối tượng hưởng trợ cấp xã hội vào hệ thống thông tin, CSDL đối tượng BTXH với 41.725/41.725 đối tượng, tỷ lệ 100%. | Hoàn thành |
|  | Sở Thông tin và Truyền thông | Trợ lý ảo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC | Kế hoạch số 440/KH-STTTT ngày 13/03/2023 | Hoàn thiện trợ lý ảo trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC | Hoàn thành |
|  | Sở Y tế | Xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân | Kế hoạch số 326/KH-SYT ngày 01/02/2023 | Có 106/106 đơn vị triển khai thí điểm đã liên thông được dữ liệu KCB vào phần mềm HSSK; Tổng số nhân khẩu có HSSK: đạt 99,2% | Đang thực hiện |
|  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Cấp và quản lý mã vùng sản xuất và cơ sở đóng gói năm 2023 | Công văn số 2082/UBND-KGVX ngày 13/6/2023: đã ban hành Kế hoạch số 1674a/KH-SNN&PTNT ngày 03 tháng 7 năm 2023 triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2023 | Cấp 100 mã vùng sản xuất và quản lý 10 cơ sở đóng gói. + Đánh giá kết quả: Tổng số mã số vùng trồng được cấp là 98 mã số với diện tích 970 ha; Tổng số cơ sở đóng gói được cấp là 05 mã số với 4 doanh nghiệp được cấp mã số; đã cấp mã truy xuất nguồn gốc điện tử (QR-Code) cho 222 chủ thể sản xuất, kinh doanh NLTS với 548 sản phẩm, có 61/92 sản phẩm đã công nhận xếp hạng OCOP và 158/267 các sản phẩm đã được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 308 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của UBND thành phố: thịt gia súc, rau ăn lá, rau ăn quả, nấm dược liệu, vú sữa, xoài, nhãn, sầu riêng, cá tra, cá thát lát,…trong đó có 50% sản phẩm sản xuất ban đầu là nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu (cá tra, cá thát lát, ếch, lươn, thanh nhãn, xoài, nhãn,….). | Hoàn thành |
|  | Sở Tài Nguyên và Môi trường | Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai. | Đang dự thảo | - Giai đoạn 2021 – 2023: Vận hành, bảo trì và bảo dưỡng 03 Trạm quan trắc độ mặn tự động cố định liên tục tại quận Cái Răng, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Phong Điền - thuộc Dự án “Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu và tăng cường mạng lưới xâm nhập mặn tại thành phố Cần Thơ” đã được triển khai do Bộ ngoại giao Hàn Quốc tài trợ. - Dữ liệu cảnh báo mặn được truyền về liên tục, được hiển thị trên website do Sở quản lý và dữ liệu đo đạc của 3 trạm mặn trên đã được tích hợp vào nền tảng quy hoạch thành phố Cần Thơ (https://gis.cantho.gov.vn). Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho hoạt động vận hành, bảo trì, bảo dưỡng đã hết; dẫn đến hầu hết các trạm quan trắc đều không thể hoạt động, ảnh hưởng đến công tác giám sát, cảnh báo, dự báo về môi trường và các trạm quan trắc mặn này ngừng hoạt động từ ngày 30 tháng 6 năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 149/BC-TTQT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường). | Đang thực hiện |
|  | Ban Quản lý các khu chế xuất | Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý thông minh tại các khu công nghiệp | Kế hoạch 523/KH-BQL ngày 06/07/2023 | Thu thập 80 % cơ sở dữ liệu về lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực môi trường, lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp dưới dạng dữ liệu số file Excel, PDF | Đang thực hiện |
|  | Sở Giao Thông vận tải | Phát triển dữ liệu phương tiện giao thông, dữ liệu người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố | Đang dự thảo | Sở Giao thông vận tải đã tổ chức buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố để thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ: - Về dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông: Sở Giao thông vận tải sẽ tạo lập, cập nhật dữ liệu thông qua dự án xây dựng nền tảng quy hoạch không gian (SPP) của thành phố. - Về dữ liệu phương tiện giao thông: Dữ liệu này hầu hết do Công an thành phố quản lý. Qua buổi làm việc, Công an thành phố xin ý kiến để chia sẻ dữ liệu theo quy định - Về dữ liệu người điều khiển phương tiện giao thông: Dữ liệu người điều khiển phương tiện giao thông đang được lưu trữ tại máy chủ ở Sở GTVT, sẵn sàng chia sẻ. | Đang thực hiện |
|  |  | Đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) thành phố Cần Thơ giai đoạn 1 (Triển khai các hạng mục như Tủ tín hiệu, đèn tín hiệu, Camera quan sát (CCTV), Hệ thống dò xe (VDS) và Trung tâm điều khiển) | Đang dự thảo | Hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, Sở GTVT đang thực hiện Lập thiết kế chi tiết. | Đang thực hiện |
|  | Sở Kế hoạch và đầu tư | Ứng dụng Zalo Chat bot xây dựng trợ lý ảo giải đáp thủ tục đăng ký doanh nghiệp | Kế hoạch 1606/KH-SKHĐT ngày 27/6/2023 | Hoàn thành 37,5% Đã Xây dựng tài khoản Zalo Offical Account (Zalo OA) “Phòng Đăng ký kinh doanh”; Cài đặt và cấu hình dịch vụ Zalo OA; Xây dựng kịch bản hỏi đáp thủ tục đăng ký thành lập mới các loại hình doanh nghiệp | Đang thực hiện |
|  | Sở Văn hóa thể thao và Du lịch | Triển khai phần mềm quản lý Thư viện (MyLib) đến các Thư viện quận huyện trên địa bàn thành phố | Chưa có | - Đã tập huấn sử dụng phần mềm quản trị thư viện MyLib cho các Thư viện quận, huyện. - Hiệu đính CSDL, đăng ký cá biệt và dán nhãn sách có mã vạch. - Lập danh mục sách trực tuyến phục vụ bạn đọc tra tìm sách trên môi trường mạng, và đều có bảng mã QR để bạn đọc truy cập tài liệu số thư viện. | Hoàn thành |
|  | Văn phòng UBND thành phố | Hệ thống thông tin báo cáo | Chưa có | Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Cần Thơ tại Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2023; - Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký Hợp đồng số 15112023/VNPT-CTO-TTĐHĐTTMCT/HĐ-HTBC ngày 15 tháng 11 năm 2023 để thực hiện gói thầu “Gói 5: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Cần Thơ” trong 03 năm (2023-2026). | Hoàn thành |
|  | UBND quận Bình Thủy | Chương trình truyền thông, hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số | Chương trình số 02/Ctr-UBND ngày 27/4/2023 | Ban hành chương trình truyền thông số 02/CTr-UBND ngày 27/4/2023 Kết quả thực hiện chương trình truyền thông các địa phương đã triển khai truyền thông đến hơn 28.400 hộ dân đạt tỷ lệ trên 85% (vượt 10% so với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quận đã đăng ký về thành phố) qua thực hiện truyền thông đã lồng ghép thu thập một số thông tin hộ dân cơ bản đánh giá đáp ứng chuyển đổi số, trên địa bàn quận tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng dịch vụ internet đạt trên 93%, tỷ lệ người dân 15 tuổi trở lên có điện thoại thông minh đạt 87%, tỷ lệ người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán chỉ chiếm 44%. | Hoàn thành |
|  |  | Triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tại UBND quận | Chưa có | Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bình Thủy đã tiếp nhận hỗ trợ sản phẩm sử dụng thử nghiệm trong xây dựng chính quyền số đối với sản phẩm dịch vụ truyền thanh thông minh từ doanh nghiệp Mobifone Cần Thơ và Trung tâm điều hành thông minh, truyền thanh thông minh, chiếu sáng thông minh từ doanh nghiệp VNPT Cần Thơ. Ra mắt Trung tâm điều hành thông minh quận Bình Thủy | Hoàn thành |
|  | UBND quận Cái Răng | Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật số hóa phục vụ nâng cao hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, phường | Công văn số 178/BCĐ, ngày 12/4/2023 của BCĐ CĐS quận về đăng ký 2 nhiệm vụ đột phá trong năm 2023 | Hội đồng nhân dân quận chấp thuận chủ trương 4,3 tỷ đồng | Hoàn thành |
|  |  | Đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho 100% công chức quận phường |  | Hội đồng nhân dân quận chấp thuận chủ trương 5.9 tỷ đồng | Hoàn thành |
|  | UBND quận Ô Môn | Triển khai áp dụng mô hình giáo dục STEM/STEAM | Kế hoạch số 103/KH-PCGDĐT ngày 01/03/2023 | Kết quả triển khai áp dụng mô hình giáo dục STEM/STEAM: 25/25 cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số. Đồng thời, tiến hành tập huấn cho Giáo viên thúc đẩy cho việc triển khai giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học STEM/STEAM trong chương trình giáo dục. Dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo mô hình giáo dục STEM/STEAM | Hoàn thành |
|  |  | Quét mã QR Code trên điện thoại di động để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến | Chưa có | Kết quả Quét mã QR trên điện thoại di động để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến: Tạo 173 mã QR (đạt 100% số lượng DVCTT của quận) danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và thanh toán phí/lệ phí trực tuyến | Hoàn thành |
|  | UBND huyện Cờ Đỏ | Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ | Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 12/9/2023 | Đã hoàn thành việc mua sắm 04 máy Scan A4, 01 máy Scan A3, 08 bộ máy tính bàn, 05 máy quét QR tại bộ phận một cửa huyện | Hoàn thành |
|  |  | Xây dựng mô hình ấp thông minh | Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 12/9/2023 | Đã phối hợp với các đơn vị viễn thông rà soát, thống kê, số liệu 03 ấp thông minh trên địa bàn huyện (ấp 1, xã Thới Hưng, ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng). Qua rà soát, các ấp đều đáp ứng yêu cầu ấp thông minh tại phụ lục số 2 theo Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ | Hoàn thành |
|  | UBND huyện Vĩnh Thạnh | Lắp đặt internet, wifi công cộng | Kế hoạch 339/KH-UBND ngày 28/02/2023 | 100% (56/56 ấp) | Hoàn thành |
|  |  | Phát triển Tài khoản dịch vụ thanh toán số |  | Đã phối hợp với các đơn vị: Vinaphone, Viettel, Mobifone tổ chức hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản dịch vụ thanh toán số tại UBND huyện, UBND xã/thị trấn, các chợ, trường học trên địa bàn huyện. Đến nay đã thực hiện được 429 điểm chấp nhận thanh toán và 15.166 tài khoản; Hoàn thành xây dựng Mô hình chợ 4.0 tại Chợ Vĩnh Thạnh. | Hoàn thành |
|  | UBND quận Thốt Nốt | Thực hiện Truyền thanh thông minh | Đang dự thảo | Triển khai lắp đặt thử nghiệm 03 cụm loa thông minh do Mobifone tài trợ thí điểm trên địa bàn phường Thốt Nốt | Đang thực hiện |
|  |  | Xây dựng phòng học đa phương tiện, đa chức năng | Đang dự thảo | Đã có chủ trương đầu tư xây dựng thí điểm 07 phòng học đa phương tiện, đa chức năng tại 03 trường tiểu học và 04 trường THCS trên địa bàn, phấn đấu thực hiện nội dung các cơ sở giáo dục trên địa bàn có xây dựng phòng học đa phương tiện, đa chức năng đạt 15% trên tổng số cơ sở giáo dục đến năm 2025 trên địa bàn quận, từng bước thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời, trọng tâm là học ngoại ngữ giai đoạn 2021-2030”. | Đang thực hiện |
|  | UBND huyện Thới Lai | Mô hình “Lớp học thông minh” | Chưa có | Triển khai xây dựng phòng học thông minh tại 8/8 trường THCS và 50% trường tiểu học đáp ứng yêu cầu dạy và học bằng hình thức trực tuyến; học sinh nghỉ học không đến trường có thể tham gia học bằng hình thức trực tuyến tại nhà.(đã triển khai được 3 phòng học thông minh tại Trường THCS TT Thới Lai; tiếp tục triển khai tại ba trường THCS Trường Thành 1, Trường THCS Trường Xuân, Trường THCS Đông Bình mỗi trường 1 phòng học thông minh; các trường THCS còn lại triển khai mô hình phòng học đa chức năng) | Đang thực hiện |
|  | UBND huyện Phong Điền | Khai thác hiệu quả trung tâm điều hành thông minh (IOC) của huyện | Kế hoạch số 1695/KH-UBND ngày 07/7/2023 | Đã tích hợp 09 lĩnh vực vào trung tâm điều hành thông minh: Kinh tế - xã hội, Truyền thanh thông minh, chiếu sáng thông minh, Du lịch, giáo dục, tiếp nhận ý kiến người dân, hoạt động chính quyền, ANTT&ATGT, Y tế | Hoàn thành |